年产200万套两轮电动车鞍座、7万套新能源汽车座椅项目

（一期）竣工环境保护验收意见

2025年3月6日，广西豪派车业有限公司根据年产200万套两轮电动车鞍座、7万套新能源汽车座椅项目（一期）竣工环境保护验收监测表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

年产200万套两轮电动车鞍座、7万套新能源汽车座椅项目，项目性质为新建，建设单位为广西豪派车业有限公司，位于广西壮族自治区贵港市港北区西江产业园，地理坐标：E109°31′17.25″，N23°4′54.44″。建设项目全部建成后，企业可年产200万套两轮电动车鞍座、7万套新能源汽车座椅。本项目进行分期建设，一期工程完成对电动车鞍座生产线的建设，两轮电动车鞍座产量能达到100万套/a，暂未建设新能源汽车座椅生产线，本次仅对项目一期建设内容进行验收。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年10月，广西豪派车业有限公司委托长沙则中环保技术有限公司编制了《年产200万套两轮电动车鞍座、7万套新能源汽车座椅项目环境影响报告表》。贵港市生态环境局于2021年12月22日以“贵环审〔2021〕237号”文件对该项目环境影响报告表给予批复，同意该项目建设。

项目于2022年1月开工建设，项目一期建设内容2024年1月基本完工，本项目一期工程于2024年8月投入试运行，生产设施条件与环保设施均运行正常，基本具备验收监测条件。2024年1月11日获得贵港市生态环境局出具的的固定污染源排污登记回执（登记编号为91450800MA5NN93A8N001X）。项目在建设及调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

本项目环评设计总投资12000万元，设计环保投资为123万元；实际一期总投资8000万元，实际环保投资为71万元，环保投资占总投资0.9%。

（四）验收范围

项目分期验收，本次验收范围为主体工程设备及配套的废水、废气、噪声和固体废物污染防治设施，本项目配套的相关的辅助环保设施。

二、工程变动情况

项目建设内容与环评及批复审批内容基本一致，未发生重大变更。

表1-1 环境影响报告书及批复建设内容与实际建设内容一览表

| 工程 名称 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变动情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | ①注塑废气采用集气罩收集后通过催化燃烧装置进行处理，处理后的挥发性有机物通过一根15m高排气筒排放。 ②发泡废气采用集气罩收集后通过催化燃烧装置进行处理，处理后的挥发性有机物通过一根15m高排气筒排放 | ①注塑工序、发泡工序废气产生的有机废气经水喷淋+三级活性炭吸附后通过同一根15m高排气筒排放。 | 不设燃烧再生装置，保留安装活性炭吸附，增加水喷淋设施。注塑、发泡工序废气合并同一根排气筒排放。 | 不属于 |
| 废水 | 项目无生产废水外排，设备冷却废水循环使用，定期补充，不向外排放。生活污水经三级化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足西江产业园污水处理厂进水标准后，进入园区污水处理厂处理。 | 项目无生产废水外排，设备冷却废水循环使用，定期补充，不向外排放。生活污水经三级化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足西江产业园污水处理厂进水标准后，进入园区污水处理厂处理。 | 与环评一致 | / |
| 固废 | ①废包装材料、发泡边角料、废烫金膜收集后外售资源回收公司或生产厂家进行回收； ②生活垃圾定期交由当地环卫部门统一清运处理； ③废活性炭收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处置。 | ①废包装材料、发泡边角料、废烫金膜收集后外售资源回收公司或生产厂家进行回收； ②生活垃圾定期交由当地环卫部门统一清运处理； ③废活性炭收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处置。 | 与环评一致 | / |

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目排放废水为生活污水。项目生活污水经用三级化粪池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及西江产业园污水处理厂纳管标准后进入园区污水管网。排入西江产业园污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入鲤鱼江。

（二）废气

车间粉尘采取自然沉降、加强通风的措施；注塑工序、发泡工序废气产生的有机废气经水喷淋+三级活性炭吸附后通过同一根15m高排气筒排放。

（三）噪声

- 项目选取低噪声设备、合理布局、加装减振垫等降噪设施。

（四）固体废物

- 项目运营产生的生活垃圾交由环卫部门统一清理；废包装材料、发泡边角料、废烫金膜收集后外售资源回收公司或生产厂家进行回收；废活性炭收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处置。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

- 1、废气、废水治理设施

本项目废气、废水处理设施进口不具备监测条件，只做出口监测，本项目废水、废气处理设施不进行处理效率核算，但监测结果表明废水、废气处理设施出口排放的污染物均达标排放，且排放量较小，对环境的影响较小。

- 2、厂界噪声治理设施

项目噪声设备经采取选取低噪声设备、合理布局、减震隔声降噪等措施后，可降低约20dB(A)，厂界噪声达标排放。

3、固体废物治理设施

项目固体废物均得到合理处置。

（二）污染物排放情况

根据贵港市中赛环境监测有限公司出具的监测报告（报告编号：中赛监字[2024]第112号），监测结果表明：

- 1、废气治理设施

根据监测结果，项目正常运营期间，注塑、发泡废气非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值。

厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值。

- 2、厂界噪声治理设施

根据监测结果，厂界东面、南面、西面、北面昼间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

3、固体废物治理设施

项目固体废物均得到合理处置，对周边环境影响不大。

- 五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目排放废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 315872-2015）表2燃煤锅炉排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准和无组织排放浓度监控限值要求；废水排放能够符合《综合污水排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求；东、南、西、北面厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。项目不涉及地表水、地下水、海水、土壤环境的影响途径。所在地环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准，地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目运营对环境影响较小。

六、验收结论

项目建设内容和环保设施等无发生重大变动，基本落实了环境影响报告书及批复文件提出的各项要求，相关污染物达标排放，符合竣工环境保护验收条件。验收工作组一致同意通过项目竣工环境保护验收。

七、后续要求

- （1）加强环保设施的维护管理，确保废气处理设备正常、稳定的运行，并定期对项目排放的废气、噪声进行监测，确保各类污染物稳定达标排放。

- （2）提高员工的环境安全意识，进行突发环境事件应急演练。

- （3）制定相关的保护管理制度，落实环保责任制。

- （4）项目运营过程产生的各种固体废物按环保要求堆放和及时清运处理，危险废物严格按照要求堆放于危废暂存间；固体废物要做好管理台账记录，严禁乱丢乱放，造成环境二次污染。

- （5）加强厂区内的绿化，保护好生态环境。

- 八、验收人员信息

- 项目由广西豪派车业有限公司进行自主验收，验收监测单位为贵港市中赛环境监测有限公司，参加验收的单位及人员名单详细信息见年产200万套两轮电动车鞍座、7万套新能源汽车座椅项目（一期）竣工环境保护验收人员名单。

广西豪派车业有限公司

2025年3月6日